目    录

- 招标公告……………………………………… 2

- 招标需求……………………………………… 5

- 投标人须知…………………………………… 7

- 评标办法及评分标准………………………… 20

- 合同主要条款………………………………… 23

第六章  投标文件格式………………………………… 46

第七章  工程量清单…………………………………… 71

- 招标公告

浙江建正工程咨询有限公司受湖州市机关事务管理局的委托，现就湖州市行政中心西侧场地改造工程（非政府采购）进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来投标。

一、项目编号： JZZX2017033

二、招标方式：自行公开招标

三、采购预算：26万元

四、工程内容及数量

本次招标范围为湖州市行政中心西侧场地改造工程 ；内容详见招标文件。

五、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格。

▲投标人的特定条件：

1.具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；

2.企业具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；

3、项目负责人资质类别要求：市政公用工程注册建造师二级及以上（必须具备B证），浙江省外企业拟参加投标的项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》备案；

4.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售

1、发售时间：2018年1月10日- 1月15日，上午08：30-12：00；下午13：30-16：30，节假日除外。

2、发售地点：龙溪北路288号市总工会大楼4楼402

3、售价：招标文件工本费每套  500  元，售后不退。（需要电子版请自备U盘）

八、购买招标文件时应提供以下资料

1、企业营业执照、税务登记证或五证合一的营业执照（副本复印件加盖公章各一份）；

2、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件一份）及本人身份证；

3、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书，浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】（原件、复印件加盖公章各一份）；

4、拟参加投标的项目负责人注册证书及其B证、《投标申请企业拟选派注册建造师无在建工程证明》。项目负责人注册证书未到位的，可凭网上公告加盖企业注册地建设行政主管部门公章的证明（浙江省外进浙企业拟参加投标的项目建造师须提供备案资料）（原件、复印件加盖公章各一份）；

5、安全生产许可证副本（原件、复印件加盖公章各一份）；

6、投标人须提供由检察机关出具的投标单位及拟派的项目负责人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果（投标截止日前二个月内均有效）。（注：具体查询须知详见市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》（http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml）。外来企业可以去湖州市检察院查询，也可以在企业注册地检察机关查询，其余外来企业只能到企业注册地检察机关查询）；

7、提供最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

8、投标人市场行为信誉情况承诺书（参考样式可从浙江省湖州行政服务网--公共资源交易网上“下载专区” 栏中的采购资料下载）；

以上资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。资格认定由招标代理机构进行初审，最终由评标委员会根据投标文件认定。

九、投标保证金：投标保证金人民币伍仟元整 ；

1、投标保证金应从投标人的银行基本账户中汇出，汇入招标代理机构指定的银行账户中。请在“用途”一栏中注明项目编号【JZZX2017033】，投标保证金由投标人账户汇至：

开户名称：浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州滨河路支行

银行帐号：1910 5801 0400 03431

2、投标保证金确保投标截止时间前到账。

十、投标答疑时间：

供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起三个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（招标文件领取截止时间之后获取的，应于自招标文件领取截止时间之日起三个工作日内以书面形式向采购机构提出）；供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起三个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

十一、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年1月22日14:00时前将投标文件密封送交到浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司开标室（龙溪北路288号市总工会大楼4楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2018年1月22日14；00时在浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司开标室开标，投标人派项目负责人及授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席，否则其投标将被拒绝）。

十二、招标公告及招标文件下载地址：

浙江省政府采购网    http://www.zjzfcg.gov.cn/

浙江建正工程咨询有限公司    http:/www.zjjzgczx.com

十三、业务咨询：

浙江建正工程咨询有限公司   联系人：小陆

联系电话：0572-2121029

湖州市机关事务管理局

浙江建正工程咨询有限公司

2017年1月10日

第二章  招标需求▲

- 采购单位名称：湖州市机关事务管理局

- 一、工程说明

- 1、采购项目：湖州市行政中心西侧场地改造工程（非政府采购）

- 二、工程量清单见第七章

- 要求质量标准：合格；   承包方式：包工包料；

- 工期：45日历天（开工日期由业主自定，具体以开工报告为准）；

- 质保期：按国家标准执行。

- 本工程按市区一般工程取费。

三、工程建设标准

1.1本章所列的技术规范为完成本招标项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

1.2本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

………………………………………

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

四、商务要求表

| 保修期 | 二年 |
| --- | --- |
| 工期及地点 | 工期： 合同签订后45日历天内 地点： 采购人指定地点 |
| 付款条件 | 工程竣工验收合格后，付至合同价款的70%；结算审计后付至审计总价款的90%；余款10%作为质保金，质保期结束后10天内无息归还。 |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市行政中心西侧场地改造工程（非政府采购） |
| 2 | 数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按国家标准【2002】1980号文件收费计取，清单编制费按控制价金额以浙价服[2009]84号文件收取，由中标人全额支付。该费用请投标人综合考虑在投标报价中。 |
| 4 | 投标保证金：伍仟元整。应按《招标公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘： 暂不组织 踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起三个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；否则逾期视为默认。招标人将于统一时间组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期3日前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 工程预算：26万元 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 1 份(应单独用小信封密封)；报价文件正本 1 份，副本各2份；资格证明文件须提供正本 1 份；副本2份，投标文件（报价部分）和投标文件（资格证明部分）必须分开装订，单独成册包封。 |
| 9 | 投标截止时间： 2018年1月22日14:00时前 投标文件递交地点：浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司（龙溪北路288号市总工会大楼4楼） |
| 10 | 开标时间： 2018年1月22日14:00时 开标地点：浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司（龙溪北路288号市总工会大楼4楼） |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法. |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后5个工作日内，并公示1个工作日。 评标结果公示于“浙江省政府采购网 ” http://www.zjzfcg.gov.cn/ 浙江建正工程咨询有限公司 http:/www.zjjzgczx.com |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内退还。投标人提供退保证金收据和本单位开户银行及帐号后，代理机构以电汇或转帐方式退还投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：按合同总额的10%计收，合同履行完毕后15日内无息退还。 |
| 16 | 资金来源：单位自筹资金 |
| 17 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 18 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 19 | 工期：共计45天（具体以开工报告为准） |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标建设单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州市行政中心西侧场地改造工程（非政府采购）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的湖州市机关事务管理局（“采购单位”）和浙江建正工程咨询有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供施工和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5. “▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表及项目负责人须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2. 招标代理费：招标代理服务费按国家标准【2002】1980号文件收费收取，清单编制费按控制价金额以浙价服[2009]84号文件收取，由中标人全额支付，结算方式及时间为：在领取中标通知书前一次性结清。该费用请投标人综合考虑在投标报价中。

（六）联合体投标

本工程不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可分包。

- （八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的工程项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向建设人、招标方提出质疑。投标人对招标建设单位的质疑答复不满意或者招标建设单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6．投标文件格式

7.工程量清单

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，以书面形式提出质疑；

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，建设人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件两部分组成。

- 报价文件

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）招标代理服务费承诺函；

(4)投标报价；

（5）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单公章。

※(1)封面（投标总价）；表4-1

※(2)投标报价总说明；表4-2

※(3)工程项目投标报价汇总表：表4-3

※(4)单位（专业）工程投标报价计算表；   表4-4

※(5)分部分项工程量清单与计价表；       表4-5

※(6)工程量清单综合单价计算表；         表4-5-1

※(7)工程量清单综合单价工料机分析表； 表4-5-1-1

※(8)施工技术措施项目清单与计价表；     表4-6

※(9)措施项目清单综合单价计算表；       表4-6-1

※(10)措施项目清单综合单价工料机分析表；表4-6-1-1

※(11)施工组织措施项目清单与计价表；    表4-7

※(12)其他项目清单与计价汇总表；        表4-8

※(13)暂列金额明细表；                  表4-8-1

※(14)专业工程暂估价表；                表4-8-2

※(15)计日工报价表；                    表4-8-3

※(16)总承包服务费报价表；              表4-8-4

※(17)主要工日价格表；                  表4-9

※(18)主要材料价格表；                  表4-10

※(19)主要机械台班价格表；              表4-11

2、投标文件（资格证明部分）（包括资信及其他部分和技术部分）

资信及其他部分：

（1）投标保证金收据；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（4）具有经当地税务、社保部门确认的依法缴纳税收和社保基金缴纳情况的证明文书（复印件各一份）；

（5）营业执照、税务登记证副本复印件；

（6）企业资质证书副本复印件（湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明）；

（7）项目负责人注册证书及B证复印件

（8）安全生产许可证副本复印件

（9）企业荣誉其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）商务响应表（格式见附件）；

（12）投标人须提供由检察机关出具的投标单位及拟派的项目负责人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果。

技术部分：

（1）施工技术方案及关键部位技术措施；

（2）施工质量保证措施和技术方案；

（3）保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

（4）项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

（5）项目实施人员一览表（含项目负责人）；

（6）针对本项目有效的改进措施和合理化建议；

（7）投标人认为要说明的其他内容。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2. 本工程由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和投标文件规定的计算方式进行结算与支付。

3. 工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

4. 投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）有关规定，按招标文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息进行编制。

5. 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

6. 工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

7. 安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限，否则按无效标处理。

8. 规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。

9. 税金为不可竞争费用，采用增值税（按一般计税方法）计取，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】35号》、《浙建站定【2016】54号》规定计取。

10. 投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或参考《湖州市建设工程造价信息》2017年第 12期计取。

11. 投标人的投标人工费，由各投标人根据市场人工价格或参考《湖州市建设工程造价信息》2017年第 12期市场人工信息价计取。

12. 本工程设招标控制价：25.7023万元，招标控制价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2017年第 12期，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按《湖州市建设工程造价信息》2017年第12期的人工市场信息价计取；安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费)、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】35号》规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》执行。

13.招标人拒绝接受投标报价高于(或等于)招标控制价的投标人成为中标候选人；

14.为防止投标人低价抢标，应以招标文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  电汇或网银。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 15 日内与建设单位签订合同，并交纳不超过合同总金额10%的履约保证金在建设单位，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标建设单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- ▲（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按“投标文件（报价部分）”正本 1份，副本 2 份“投标文件（资格证明部分）”正本1份，副本2份（并编写目录） ，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定的位置盖章并由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将报价文件部分单独密封，装订成册，正本1份，副本2份；其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。资格证明文件部分单独装订成册（不得体现价格部分内容），正本1份，副本2份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标建设单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按规定标志、密封的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）未提供依法缴纳税收和社保基金缴纳情况的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（8）投标有效期、工期、保修期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（10）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（11）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（12）未实质性响应招标文件要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价明细总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5%的；

（5）投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量进行更改的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

招标方将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

如投标截止时间后参加投标的单位不足三家的，按《浙江省财政厅浙江省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》第7条规定执行。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标建设单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（工期、项目负责人、工程质量、企业资质），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 3人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

建设人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由建设人授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，招标采购人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与工程结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人无故拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、履约保证金用于补偿建设人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失；

2、中标人应在合同签订的同时，向建设单位提交中标造价的10%作为履约保证金，其中质量履约保证金：30%；工期履约保证金：20%；项目负责人到位率履约保证金：30%；安全无死亡履约保证金：10%；文明施工履约保证金：10%。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；履约保证金的有效期至合同履行完毕止。履约保证金由中国银行、工商、农业、建设、交通、商业等银行开具的转帐支票、银行汇票等形式交纳。

3、履约保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，投标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），建设单位在收到此收据后将以支票（同城）、汇票、电汇及转帐四种方式之一退还至投标人帐户。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术标得分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按综合得分由高到低顺序排列，排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

本项目设有控制价，控制价为：25.7023万元，投标单位的投标价格高于招标控制价的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

满足招标文件要求且有效投标报价中最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

- 技术标评定（60分）

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 42分 |
| 1 | 施工方案 | 由评标小组根据投标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得8-9分；方案不合理、不严密处每项扣 2-3分。 | 0-9分 |
| 2 | 保证施工质量的技术方案和措施 | 由评标小组根据投标人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密的得8-9分；方案和措施可行的得5-7分；方案和措施一般的得1-4分；无方案措施的不得分。 | 0-9分 |
| 3 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 由评标小组根据投标人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密的得8-9分；方案和措施可行的得5-7分；方案和措施一般的得1-4分；无方案措施的不得分 | 0-9分 |
| 4 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 由评标委员会根据投标人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足的得8-9分；技术力量和人力资源安排较好的得5-7分；技术力量和人力资源安排一般的得1-4分；无技术力量和人力资源安排的不得分。 | 0-9分 |
| 5 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议 | 有效建议和措施每项得 2分，最高得6分。 | 0-6分 |
| 二 | 商务分 |  | 7分 |
| 7 | 售后服务优惠承诺 | 1、售后服务优惠承诺（4分），售后服务方案全面周到且 优惠幅度大的,得3-4分，售后服务不全面或优惠不明显 的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、工程质量保修期在满足招标文件要求的基础上，增加1年加1分，最高加3分。 | 0-7分 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 11分 |
| 8 | 权威认证 | 投标人提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每个得1分，最高3分。（未提供原件不得分） | 0-3分 |
| 9 | 企业业绩 | 提供2015年1月以来的同类项目业绩(中标通知书、合同或竣工证明材料复印件： 投标人提供的单个合同金额达到本项目采购预算金额的每个得2分，最高得6分。 （提供中标通知书、合同或竣工验收证明材料须原件核查，届时未提供的，则该项不予计分）如提供虚假业绩将作无效标，现场电话联系核实，严肃处理。（未提供原件不得分） | 0-6分 |
| 11 | 投标文件质量 | 1、投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，本项不得分； 2、投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2分，最多扣1分。 | 0-2分 |

以上评分中涉及到的相关证书、证明资料均提供原件核查，未提供的此项不得分。

评标小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐中标人，而不单纯以报价高低作为推荐成交人的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定中标人。

第五章  合同主要条款

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2013-0201）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                             。

2.工程地点：                             。

3.工程立项批准文号：                            。

4.资金来源：                                。

5.工程内容： 工程                    。

6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸          。

7.承包方式：包工包料     。

二、合同工期

计划开工日期：2018年 月日。

计划竣工日期：2018年 月    日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定单价合同            。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年  月  日                                 年  月  日

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话：

传  真：                传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               。

1.1.3.9 永久占地包括：                       。

1.1.3.10 临时占地包括：                      。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：       。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。        

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）本合同协议书（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）本工程招标文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套           ；

发包人向承包人提供图纸的内容：           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件          ；

承包人提供的文件的期限为：双方约定，但最迟应在工程或相应工程部位施工前向发包人和监理人报送    ；

承包人提供的文件的数量为：双方约定   ；

承包人提供的文件的形式为：纸质  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场保存一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为：  。

承包人接收文件的地点：     ；承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：    ；监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按《通用》条款执行      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担                         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1、施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内，2、提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用          。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到书面通知后28天内       。

发包人是否提供支付担保：    /                 。

发包人提供支付担保的形式： /                。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按相关规定           。

承包人需要提交的竣工资料数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                    。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下。

关于项目负责人到位率应达到施工总日历天数85%以上,否则视为项目负责人不到位，处1000元/天的违约金并扣罚相应履约保证金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除合同或提出索赔   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔    。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/                          。

主体结构、关键性工作的范围        /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /                。

其他关于分包的约定： /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发工程接收证书之日止          。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是                   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：    在合同签订前以现金或银行转账向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的10%       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人免费提供不少于10米2的办公场所，通水通电   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工验收合格（按钱江杯验收标准）       。

关于工程奖项的约定：     无                        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  48小时前   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.安全文明施工

6.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按浙江省文明标准化施工要求组织施工。

6.2 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责               。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                        。

6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或绿化、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆）。

7、施工责任

7.1乙方应对承包的工程施工安全负全部责任。

7.2乙方应以“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规和行业安全规章、规程。乙方必须落实专职安全员，建立健全安全生产责任制度。

7.3乙方应建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对安装操作人员安全生产的教育培训，取得操作证并持证上岗；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

7.4乙方施工人员进入现场必须佩戴安全帽；特殊工种人员必须佩戴防护罩，防护眼镜、安全带等，以确保施工安全。

7.5乙方在施工现场临时搭设的仓库、工棚等必须符合安全、防火的要求。现场内材料堆放必须按规定的地点分类堆放整齐稳固。

7.6乙方在施工现场应设置安全宣传牌、警示牌、安全护栏，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设警示红灯、人员穿着反光背心。重大工程应24小时专职人员值班。

7.7乙方在施工现场的配电、保护装置、用电安全措施等要严格按照规定进行，由专业人员操作。

7.8施工完成以后，乙方应做好施工现场场地回填、浇筑和清扫，做到工完场清。

7.9甲方应对乙方安装操作人员进行安全内容的交底，甲方将对乙方施工过程定期检查和不定期抽查，对安全生产进行监督管理和验收。

7.10如在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

7.11乙方在施工时应配备安全管理人员及安全设备。非甲方原因施工中造成其它设施的损坏，应承担一切责任。

7.12乙方必须无条件接受甲方管理。

7.13施工场地周围地下管线和领近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关文件由承包方负责保护、费用由发包方承担，不再另外补偿。如保护不力由承包方负责赔偿。

7.13 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用在本工程竣工前全部支付完毕   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   （合同签订后14天内，开工前7天）    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   （  收到后7天内  ）    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按施工组织设计约定的期限 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按《通用》条款       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按《通用》条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  （开工日期前7天 ）     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天扣罚合同价款的万分之三  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  全额履约保证金      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达到100mm以上的暴雨       ；

（2）  8级以上的台风                             。

（3）  破坏性地震                                    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无           。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   发包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     按《通用条款》执行               。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担          。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按《通用条款》执行     。

施工现场需要配备的试验设备：      按《通用条款》执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行    。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      按《通用条款》执行      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     按《通用条款》执行            。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   7天            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无          。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   按《通用条款》执行            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    按《通用条款》执行       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    可以调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  按湖建发[2012] 76号执行         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   完成工程量清单内工作量所包括的风险及《湖建发[2012]76号文件》关于人工、材料价格风险的约定    。

风险费用的计算方法：                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                            。

风险费用的计算方法：                             。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   。

3、其他价格方式：                                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限：    /         。

预付款扣回的方式：  /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /        。

预付款担保的形式为：          /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按工程施工进度       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款条件

工程竣工验收合格后，付至合同价款的70%；结算审计后付至审计总价款的90%；余款10%作为质保金，质保期结束后10天内无息归还。

如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。                       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      按《通用条款》执行            。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按《通用条款》执行     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /              。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天        。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天   。

（2）发包人支付进度款的期限：   14天       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按《通用条款》执行     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   48  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按《通用条款》执行            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   以合同金额为基数，按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承包人还承担与工程延误相同扣罚     。

竣工工程验收：按设计图纸要求及有关要求进行验收。

本项目所包含的所有工程自验收合格之日起包修期不低于24个月。

3包修时施工质量按《建设工程质量管理条例》、《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。

包修期期间由乙方承担因安装原因引起的有关费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按《通用条款》执行          。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  双方约定    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：    1、竣工结算合同价格；2、发包人已支付承包人款项；3、应扣留的质量保证金；4、发包人应支付承包人的合同价款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   30天        。

发包人完成竣工付款的期限： 按《浙江省审计造价条例》  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按《通用条款》执行     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                。

承包人提交最终结算申请单的期限：               。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 30天。

（2）发包人完成支付的期限：   15天        。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起计算，最长不超过48个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算价格的10%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2） 10  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                             。

关于质量保证金的补充约定：                       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家现行标准执行                        。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按《通用条款》       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    按《通用条款》          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按《通用条款》      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按《通用条款》    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按《通用条款》  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按《通用条款》   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按《通用条款》          。

（7）其他：因承包人施工质量达不到评杯验收标准 ，发包人有权没收全额履约保证金，并扣罚不低于合同价款3%的工程款             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人未能按照合同约定履行其他义务的      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   向承包人发出整改通知书责令限期改正，每发出一次整改通知书，承包人承担5000元罚款，在工程进度款中扣罚   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     按《通用条款》执行         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：权益无偿转让给发包人       。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  由承包人负责办理，费用由承包人承担    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按《通用条款》执行                   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用条款》执行      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             。

选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：               。

其他事项的约定：                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  标的物所在地    人民法院起诉

20.5其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、本工程结算价格以国家审计为准，结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，审计追加费由承包人承担。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

4．监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；

（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

（3）工程变更和价格调整；

（4）竣工结算；

（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

（6）索赔处理。

5.提供所有现场施工人员身份证复印件归发包人存档、隐蔽工程必须经发包人确认后拍照存档。

6.工程款支付未汇入承包人指定账户，视发包人没有支付该项工程款，并承担违约责任。

7.安全文明施工费分摊比例，承包人与总承包单位自行协商。

8.本合同未尽事宜，双方协调解决。

发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

年  月  日                                     年  月  日

第六章　投标文件格式

技术、商务、资信文件/（报价文件）外包装封面格式：

技术、商务、资信文件/(报价文件)

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术、商务、资信文件/(报价文件)

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术、商务、资信文件/（报价文件）封面格式：

正本/或副本

技术、商务、资信文件/（报价文件）

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）招标代理服务费承诺函；

（4）投标报价；

（5）开标一览表；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（1）投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、建设工程标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在{工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的10%，计

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥   万元；工期履约保证金为    %：￥     万元；项目负责人到位率保证金为    %：￥    万元；安全无死亡事故保证金为    %：￥     万元；文明施工保证金为   %：￥     万元，并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任项目。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、项目负责人                  ，资质等级                     ，

企业资质等级                           。

投 标 人：                                   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：        电  话：       传  真：

日  期：_____年____月____日

（2）招标代理服务费承诺函

浙江建正工程咨询有限公司：

根据招标文件规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件规定的标准，由我公司全额支付本项目的招标代理服务费及清单编制费(招标代理服务费按中标金额以国家标准【2002】1980号文件收费收取，清单编制费按控制价金额以浙价服[2009]84号文件收取，由中标人全额支付)，在我公司收到中标通知书前一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次工程期满有效。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

代理费汇款帐号:

账户名称：浙江建正工程咨询有限公司湖州分公司

开户银行：交通银行湖州分行

- 银行帐号：3350 6170 6018 0102 14706

（3）投标报价

投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

3.投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）和《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54号）有关规定。

4.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》规定计取。

- 【表4-1】封面

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

或委托代理人

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：             年   月   日

总  说  明

工程名称：                                                   第     页共     页

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                        第     页共     页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| 合 计 |  |  |

- 【表4-4】

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 汇 总 内 容 |  | 计算公式 | 费率 （%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 |  | ∑（分部分项工程量 × 综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 1.人工费 + 机械费 | ∑（分部分项人工费 + 分部分项机械费） |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
|  | （一）施工技术措施项目费 |  | 按综合单价计算 |  |  |
|  | 其中 | 2.人工费 + 机械费 | ∑（技措施项目人工费 + 技措施项目机械费） |  |  |
|  | （二）施工组织措施项目费 |  | 按项计算 |  |  |
|  | 其中 | 3.安全文明施工费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 4.工程定位复测费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 5.冬雨季施工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 6.夜间施工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 7.已完工程及设备保护费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 8.二次搬运费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 9.行车、行人干扰增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 10.提前竣工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 11.其他施工组织措施费（特殊地区增加费） | 按相关规定计算 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | 按清单计价要求计算 |  |  |
| 四 | 规费 |  | 12 + 13 |  |  |
|  | 12.排污费、社保费、公积金 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  | 13.民工工伤保险费 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
| 五 | 14.危险作业意外伤害保险费 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
| 六 | 税金 |  | （一 + 二 + 三 + 四+ 五 ）× 费率 |  |  |
| 七 | 建设工程造价 |  | 一 + 二 + 三 + 四 + 五+六 |  |  |

- 【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-5-2】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                         第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | (主材名称、规格) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程

- 【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-5-2-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                         第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  | 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计价材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程

- 【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-7】

- 施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 5 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 6 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 7 | 行车、行人干扰增加费（限市政） |  |  |  |
| 8 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费） |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

- 【表4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：                                          第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

- 【表4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

- 【表4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目名称、计量单位、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

- 【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

- 【表4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 【表4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 【表4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

开标一览表

工程名称：                        投标人名称：                     单位：元

| 投标报价（元） | 安全防护、文明施工措施费 （万元） | 工期 (日历天) | 工程质量 | 项目负责人 及资质等级 | 企业资质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标报价需要的其他资料

资格证明部分目录：

1、资信及其他部分

（1）投标保证金收据；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（4）具有经当地税务、社保部门确认的依法缴纳税收和社保基金缴纳情况的证明文书（复印件各一份）；

（5）营业执照、税务登记证副本复印件；

（6）企业资质证书副本复印件（湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明）；

（7）项目负责人注册证书及B证复印件

（8）安全生产许可证副本复印件

（9）企业荣誉其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）商务响应表（格式见附件）；

（12）投标人须提供由检察机关出具的投标单位及拟派的项目负责人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果。

2、技术部分：

（1）施工技术方案及关键部位技术措施；

（2）施工质量保证措施和技术方案；

（3）保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

（4）项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

（5）项目实施人员一览表（含项目负责人）；

（6）针对本项目有效的改进措施和合理化建议；

（7）投标人认为要说明的其他内容；

投标保证金

收据复印件

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标声明书

致：_______     __（招标建设单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标建设单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙湖州市行政中心西侧场地改造工程（非政府采购）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 保修期 | 二年 |  |
| 工期及地点 | 工期：合同签订后45日历天内 地点： 采购人指定地点 |  |
| 付款条件 | 工程竣工验收合格后，付至合同价款的70%；结算审计后付至审计总价款的90%；余款10%作为质保金，质保期结束后10天内无息归还。 |  |

投标人公章：

年    月    日

- 工程量清单